Na temelju članka 5. točka 2. Odluke o osnivanju Komunalnog trgovačkog društva Šodolovci d.o.o. („ Službeni glasnik“ Općine Šodolovci br. 3/2012 i 6/2019) direktor Društva donosi sljedeći:

**GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2024. GODINU**

**ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA:**

1. Kontinuirano održavanje zelenih površina što podrazumijeva košenje trave na način da visina iste ne prelazi 10 cm po naseljima, orezivanje drveća na javnim površinama, zalijevanje zasada drveća, nabava klupa, žardinjera, koševa i druge parkovske opreme i njihovo postavljanje na javnim površinama .

Popis javnih površina koje će se uređivati:

Ada:

* zelene površine oko Društvenog doma površine 37,55 ari
* nogometno igralište površine 95,76 ari
* park uz rijeku Vuku površine 28,01 ari
* zelene površine ispred napuštenih kuća 60,00 ari

 Palača:

* zelene površine u centru naselja površine 29,59 ari
* dio zelenih površina kod nogometnog igrališta površine 1,22 ha
* zelene površine ispred napuštenih kuća površine 80,00 ari

 Paulin Dvor:

* zelene površine kod Društvenog doma površine 8,36 ari
* zelene površine ispred napuštenih kuća površine 80,00 ari

Koprivna:

* zelene površine u centru sela površine 13,93 ara
* zelene površine kod Društvenog doma i dječijeg igrališta površine 40,17 ari
* nogometno igralište površine 85,88 ari
* zelene površine ispred napuštenih kuća površine 75,00 ari

 Petrova Slatina:

* zelene površine kod Društvenog doma površine 52,89 ari
* nogometno igralište površine 95,00 ari
* zelene površine ispred napuštenih kuća 55,00 ari

 Silaš:

* zelene površine u centru naselja i kod Društvenog doma površine 68,77 ari
* zelene površine kod crkve površine 20,77 ari
* nogometno igralište površine 1,00 ha
* zelene površine ispred napuštenih kuća 70,00 ari
* zelene površine kod ribnjaka 19,77 ari

Šodolovci:

* zelene površine kod zgrade Općine površine 68,01 ari
* zelene površine u parku (ulica Trg Slobode) i dječjem rekreacijskom centru površine 1,21 ha
* zelene površine ispred napuštenih kuća površine 80,00 ari
* održavanje nogometnog igrališta površine 1,28 ha

**ODRŽAVANJE GROBLJA:**

1. Kontinuirano održavanje groblja u svim naseljima što podrazumijeva košenje trave na način da visina ne prelazi 10 cm te uklanjanje uvenulog cvijeća, vijenaca i ostalog otpadnog materijala sa groblja i to:
* Ada – površina groblja 52,94 ara
* Paulin Dvor – površina groblja 57,96 ari
* Palača – površina groblja 82,78 ari
* Koprivna – površina groblja 94,73 ara
* Petrova Slatina – površina groblja 99,75 ari
* Silaš – površina groblja 1,07 ha
* Šodolovci – površina groblja 54,53 ara

Groblja se prema planu kose dva puta mjesečno u periodu od ožujka do studenog.

**ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA:**

1. Održavanje nerazvrstanih cesta što podrazumijeva čišćenje nerazvrstanih cesta od zemljanih nanosa, održavanje kolnika, bankina i prometne signalizacije, uređenje poljskih puteva a odnosi se na nasipavanje otresnica kamenom tucanikom, zimsko održavanje nerazvrstanih cesta odnosno čišćenje od snijega i leda i posipanje solju po naseljima:
* Ada – ulica Bosanska i 4. jula
* Palača – ulica Šijanova, Braće Marčetić, Braće Krunić, Starčevićeva
* Koprivna – ulica Nikole Tesle i dio ulice Ruđera Boškovića
* Petrova Slatina – Kozaračka ulica
* Paulin Dvor – Sportska ulica
* Silaš – ulica Petra Vukše, Proleterska, Smiljanićeva, Prvog Maja, Nova, Dragosavljevićeva
* Šodolovci – ulica Sime Matavulja, Vladimira Nazora, Sportska ulica, Trg Slobode.

**OSTALE AKTIVNOSTI:**

1. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda u naseljima po odluci Općine Šodolovci.
2. Izgradnja nadstrešnice u Šodolovcima za potrebe komunalnog Šodolovci.
3. Adaptacija i opremanje unutrašnjosti društvenog doma u naselju P.Dvor.
4. Izgradnja nadstrešnice za rad udruga u naselju Silaš.
5. Pripremni radovi za opremanje vanjskog fitnes vježbališta u naselju Silaš.
6. Uređenje prostorije velike sale u društvenom domu u naselju Silaš.
7. Izgradnja nadstrešnica za rad udruga u naseljima Ada i Palača

1. Obavljanje ukopa umrlih osoba na području Općine Šodolovci.
2. Strojno krčenje grmlja i drveća – malčiranje kanala uz poljoprivredne površine.

U Koprivni, 29. prosinac 2023.g. Direktor:

 Nenad Knežević